投资系统O3.2 测试缺陷分析及 AI Code Review 覆盖预估

这份报告服务于后续 AI Code Review 建设前的缺陷调研。数据来自 投资系统O3.2_缺陷门控归类.xlsx。本轮 投资系统O3.2 选择样本 5803 条，已成功导出 5751 条，另有 52 条因为模型证据原文校验未通过需要续跑。下面的统计都以已导出的 5751 条为口径，目的在于判断哪些缺陷适合由 AI Code Review 前移发现，哪些更适合交给测试、发布验证或人工复核。

一、数据口径和字段说明

现有字段指原始缺陷导出中已经存在的字段，例如缺陷状态、发现阶段、发现方式、缺陷来源和所属模块。模型新增字段指本次门控归类生成的字段，例如 gate_id、gate_name、sub_verifier、root_cause 和推测原因。报告中所有维度都会标注来源，避免把原始事实和模型判断混在一起。

二、缺陷摘要

| 维度 | 主要分布 |
| --- | --- |
| 缺陷状态（现有字段） | 已关闭 5493（95.5%）、已提交 171（3.0%）、已修复 82（1.4%）、重新打开 5（0.1%） |
| 优先级（现有字段） | 一般 4984（86.7%）、严重 758（13.2%）、致命 9（0.2%） |
| 缺陷分类（现有字段） | 功能 4874（84.8%）、文档 808（14.0%）、性能 37（0.6%）、兼容性 19（0.3%）、易用性 7（0.1%） |
| 发现方式（现有字段） | 手工测试 3270（56.9%）、评审 2035（35.4%）、自动化测试 446（7.8%） |
| 发现阶段（现有字段） | 测试,集成测试（跨模块） 1820（31.6%）、测试,系统测试（系统内） 950（16.5%）、设计,详细设计评审 560（9.7%）、测试设计,测试用例评审 521（9.1%）、需求,需求评审 384（6.7%）、编码阶段,单元测试（模块内） 301（5.2%） |
| 缺陷来源（现有字段） | 代码活动,逻辑问题（函数引用、返回、顺序、易读性） 792（13.8%）、代码活动,功能遗漏 780（13.6%）、测试活动,测试设计问题 585（10.2%）、代码活动,界面交互问题（前台） 510（8.9%）、需求活动,不明确的 454（7.9%）、代码活动,其他 390（6.8%） |
| 门控归类（模型新增字段） | Agentic Diff Code Review 3074（53.5%）、交付物、发布与环境门控 1027（17.9%）、运行时和系统集成测试门控 924（16.1%）、信息不足/待人工判断 300（5.2%）、接口、契约与数据兼容门控 231（4.0%） |
| 根因归类（模型新增字段） | 实现错误 2948（51.3%）、设计遗漏 871（15.1%）、需求错误/遗漏 840（14.6%）、测试/测分遗漏 610（10.6%）、设计与实现不符 288（5.0%）、配置/发布错误 115（2.0%） |
| 置信度/复核（模型新增字段） | 高 1287（22.4%）、中 2517（43.8%）、低 1947（33.9%） |

三、模块化划分（现有字段）

这里的模块化划分来自原始缺陷表里的“所属模块”字段。它不是重新设计业务架构，只是把缺陷按原始模块名聚合，用于观察哪些模块缺陷更集中，后续抽样核对时也可以按模块分层抽取。

| 模块（现有字段） | 缺陷数 | 占比 | 核对建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| otrade-固收智能询报价(资金) | 625 | 10.9% | 高，建议纳入优先抽样 |
| O-order | 547 | 9.5% | 高，建议纳入优先抽样 |
| otrade-固收交易平台 | 343 | 6.0% | 高，建议纳入优先抽样 |
| 风控 | 257 | 4.5% | 高，建议纳入优先抽样 |
| jy交易管理-银行间交易 | 205 | 3.6% | 高，建议纳入优先抽样 |
| OPM | 200 | 3.5% | 高，建议纳入优先抽样 |
| fx风险控制-投资风险设置 | 199 | 3.5% | 高，建议纳入优先抽样 |
| Otrade-证券交易 | 139 | 2.4% | 高，建议纳入优先抽样 |
| rz日终清算-日操作流程控制 | 117 | 2.0% | 高，建议纳入优先抽样 |
| zl指令管理-银行间指令 | 114 | 2.0% | 高，建议纳入优先抽样 |
| 评审 | 104 | 1.8% | 高，建议纳入优先抽样 |
| EI接口 | 102 | 1.8% | 高，建议纳入优先抽样 |

四、发现阶段定义和分布（现有字段）

| 发现阶段（现有字段） | 数量 | 占比 | 简单定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试,集成测试（跨模块） | 1820 | 31.6% | 跨模块集成测试发现，通常说明模块协作、接口或流程联动问题。 |
| 测试,系统测试（系统内） | 950 | 16.5% | 系统内完整功能测试发现，是当前缺陷暴露最集中的阶段。 |
| 设计,详细设计评审 | 560 | 9.7% | 详细设计阶段发现，通常关注字段、分支、边界和异常路径。 |
| 测试设计,测试用例评审 | 521 | 9.1% | 测试用例评审阶段发现，通常对应用例覆盖、输入数据和预期结果设计。 |
| 需求,需求评审 | 384 | 6.7% | 需求评审阶段发现，通常对应需求缺失、规则不明确或验收点不足。 |
| 编码阶段,单元测试（模块内） | 301 | 5.2% | 原始字段中的阶段名称，需结合项目流程解释。 |
| 编码阶段,开发预演 | 256 | 4.5% | 原始字段中的阶段名称，需结合项目流程解释。 |
| 编码阶段,集成测试（跨模块） | 231 | 4.0% | 原始字段中的阶段名称，需结合项目流程解释。 |
| 测试设计,测试分析评审 | 207 | 3.6% | 测试分析阶段发现，通常对应测试点、测试范围或测分设计问题。 |
| 编码阶段,代码评审 | 193 | 3.4% | 编码或代码评审阶段发现，通常对应代码逻辑、接口调用或实现细节。 |
| 设计,概要设计评审 | 85 | 1.5% | 概要设计阶段发现，通常关注系统方案、模块边界和主流程。 |
| 测试,回归测试 | 85 | 1.5% | 回归测试发现，通常说明修复、改动或历史功能联动带来的风险。 |

六、门控分类定义和总体分布

| 编号 | 门控名称 | 简单定义 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G0 | 信息不足/待人工判断 | 现有文本不足以判断门控，需要人工补充材料。 | 300 | 5.2% |
| G1 | 代码规范门控 | 命名、格式、编码规范等可由规则直接检查的问题。 | 13 | 0.2% |
| G2 | 语言、构建与基础测试门控 | 语法、类型、SQL、编译和构建阶段可发现的问题。 | 4 | 0.1% |
| G3 | 静态质量与安全门控 | 空指针、越界、安全风险等无需真实运行即可发现的问题。 | 94 | 1.6% |
| G4 | 接口、契约与数据兼容门控 | 接口字段、数据库表结构、消息格式和兼容性问题。 | 231 | 4.0% |
| G5 | Agentic Diff Code Review | 需求覆盖、设计边界、业务语义和代码逻辑评审，是 AI Code Review 的核心工作区。 | 3074 | 53.5% |
| G6 | 运行时和系统集成测试门控 | 需要通过功能、集成、端到端或性能测试暴露的问题。 | 924 | 16.1% |
| G7 | Agentic Execution Code Review | 崩溃、并发、状态序列等需要构造复杂执行场景的问题。 | 77 | 1.3% |
| G8 | 业务不变量与高风险专项门控 | 资金、持仓、订单等业务规则必须始终成立的问题。 | 7 | 0.1% |
| G9 | 发布、制品与环境门控 | 补丁包、脚本、签名、升级、部署和目标环境问题。 | 1027 | 17.9% |

| 门控名称 | 门控数量（占比） | 细分子类 | 数量 | 占总数 | 归类说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G0 信息不足/待人工判断 | 300 5.2% | ManualReviewVerifier 人工复核检查器 | 300 | 5.2% | 现有文本不足以判断门控，需要人工补充材料。 |
| G1 代码规范门控 | 13 0.2% | LintVerifier 代码规范检查器 | 13 | 0.2% | 命名、格式、编码规范等可由规则直接检查的问题。 |
| G2 语言、构建与基础测试门控 | 4 0.1% | BuildVerifier 编译与构建检查器 | 3 | 0.1% | 语法、类型、SQL、编译和构建阶段可发现的问题。 |
| G2 语言、构建与基础测试门控 | 4 0.1% | TypeCheckVerifier 类型与语法检查器 | 1 | 0.0% | 语法、类型、SQL、编译和构建阶段可发现的问题。 |
| G3 静态质量与安全门控 | 94 1.6% | StaticAnalysisVerifier 潜在代码缺陷检查器 | 83 | 1.4% | 空指针、越界、安全风险等无需真实运行即可发现的问题。 |
| G3 静态质量与安全门控 | 94 1.6% | SecurityVerifier 代码安全风险检查器 | 11 | 0.2% | 空指针、越界、安全风险等无需真实运行即可发现的问题。 |
| G4 接口、契约与数据兼容门控 | 231 4.0% | ContractVerifier 接口契约检查器 | 147 | 2.6% | 接口字段、数据库表结构、消息格式和兼容性问题。 |
| G4 接口、契约与数据兼容门控 | 231 4.0% | SchemaCompatibilityVerifier 数据结构兼容性检查器 | 84 | 1.5% | 接口字段、数据库表结构、消息格式和兼容性问题。 |
| G5 Agentic Diff Code Review | 3074 53.5% | SemanticCodeReviewVerifier 代码语义审查器 | 1424 | 24.8% | 需求覆盖、设计边界、业务语义和代码逻辑评审，是 AI Code Review 的核心工作区。 |
| G5 Agentic Diff Code Review | 3074 53.5% | TestDesignReviewVerifier 测试设计完整性审查器 | 592 | 10.3% | 需求覆盖、设计边界、业务语义和代码逻辑评审，是 AI Code Review 的核心工作区。 |
| G5 Agentic Diff Code Review | 3074 53.5% | RequirementCoverageVerifier 需求实现覆盖检查器 | 504 | 8.8% | 需求覆盖、设计边界、业务语义和代码逻辑评审，是 AI Code Review 的核心工作区。 |
| G5 Agentic Diff Code Review | 3074 53.5% | DesignReviewVerifier 设计方案审查器 | 409 | 7.1% | 需求覆盖、设计边界、业务语义和代码逻辑评审，是 AI Code Review 的核心工作区。 |
| G5 Agentic Diff Code Review | 3074 53.5% | DocumentationVerifier 文档完整性检查器 | 101 | 1.8% | 需求覆盖、设计边界、业务语义和代码逻辑评审，是 AI Code Review 的核心工作区。 |
| G5 Agentic Diff Code Review | 3074 53.5% | GeneralSemanticReviewVerifier 通用语义审查器 | 44 | 0.8% | 需求覆盖、设计边界、业务语义和代码逻辑评审，是 AI Code Review 的核心工作区。 |
| G6 运行时和系统集成测试门控 | 924 16.1% | EndToEndTestVerifier 端到端业务测试检查器 | 736 | 12.8% | 需要通过功能、集成、端到端或性能测试暴露的问题。 |
| G6 运行时和系统集成测试门控 | 924 16.1% | IntegrationTestVerifier 跨模块集成测试检查器 | 107 | 1.9% | 需要通过功能、集成、端到端或性能测试暴露的问题。 |
| G6 运行时和系统集成测试门控 | 924 16.1% | PerformanceTestVerifier 性能测试检查器 | 60 | 1.0% | 需要通过功能、集成、端到端或性能测试暴露的问题。 |
| G6 运行时和系统集成测试门控 | 924 16.1% | UnitTestVerifier 单元测试检查器 | 21 | 0.4% | 需要通过功能、集成、端到端或性能测试暴露的问题。 |
| G7 Agentic Execution Code Review | 77 1.3% | CrashReproductionVerifier 崩溃复现检查器 | 31 | 0.5% | 崩溃、并发、状态序列等需要构造复杂执行场景的问题。 |
| G7 Agentic Execution Code Review | 77 1.3% | StatefulSequenceVerifier 状态与操作序列检查器 | 31 | 0.5% | 崩溃、并发、状态序列等需要构造复杂执行场景的问题。 |
| G7 Agentic Execution Code Review | 77 1.3% | ConcurrencyScenarioVerifier 并发与时序场景检查器 | 14 | 0.2% | 崩溃、并发、状态序列等需要构造复杂执行场景的问题。 |
| G7 Agentic Execution Code Review | 77 1.3% | FaultInjectionVerifier 故障注入检查器 | 1 | 0.0% | 崩溃、并发、状态序列等需要构造复杂执行场景的问题。 |
| G8 业务不变量与高风险专项门控 | 7 0.1% | DomainInvariantVerifier 业务不变量检查器 | 7 | 0.1% | 资金、持仓、订单等业务规则必须始终成立的问题。 |
| G9 交付物、发布与环境门控 | 1027 17.9% | RequirementDocumentVerifier | 885 | 15.4% | 补丁包、脚本、签名、升级、部署和目标环境问题。 |
| G9 交付物、发布与环境门控 | 1027 17.9% | DeploymentSmokeVerifier 部署冒烟检查器 | 57 | 1.0% | 补丁包、脚本、签名、升级、部署和目标环境问题。 |
| G9 交付物、发布与环境门控 | 1027 17.9% | PackageConsistencyVerifier 发布包一致性检查器 | 52 | 0.9% | 补丁包、脚本、签名、升级、部署和目标环境问题。 |
| G9 交付物、发布与环境门控 | 1027 17.9% | EnvironmentCompatibilityVerifier 目标环境兼容性检查器 | 24 | 0.4% | 补丁包、脚本、签名、升级、部署和目标环境问题。 |
| G9 交付物、发布与环境门控 | 1027 17.9% | ArtifactManifestVerifier 制品清单完整性检查器 | 9 | 0.2% | 补丁包、脚本、签名、升级、部署和目标环境问题。 |

八、各子类典型样例表

| 门控 | 检查器 | 缺陷编号 | 缺陷标题 | 发现阶段 | 根因 | 问题摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G0 信息不足/待人工判断 | ManualReviewVerifier 人工复核检查器 | TZXTOSR-100757 | 归档报错 | 测试,集成测试（跨模块） | 实现错误 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G1 代码规范门控 | LintVerifier 代码规范检查器 | TZXTOSR-94335 | 先执行主脚本 再执行阳光个性化脚本，阳光个性化指标（如：O830101、O830102、O830103、O830104、O830105… | 测试,集成测试（跨模块） | 实现错误 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G2 语言、构建与基础测试门控 | BuildVerifier 编译与构建检查器 | TZXTOSR-99319 | 【开通上交所新规盘中盘后改造】脚本缺失右括号 | 测试,系统测试（系统内） | 实现错误 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G2 语言、构建与基础测试门控 | TypeCheckVerifier 类型与语法检查器 | TZXTOSR-101277 | 最新版自动化，GetConvertCompensation_债转股补偿Inst SQL错误: ORA-00907: missing r… | 测试,集成测试（跨模块） | 实现错误 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G3 静态质量与安全门控 | StaticAnalysisVerifier 潜在代码缺陷检查器 | TZXTOSR-99578 | 数量可用服务 | 编码阶段,代码评审 | 实现错误 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G3 静态质量与安全门控 | SecurityVerifier 代码安全风险检查器 | TZXTOSR-101230 | 【安全测试漏洞】SQL注入问题 | 测试,回归测试 | 实现错误 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G4 接口、契约与数据兼容门控 | ContractVerifier 接口契约检查器 | TZXTOSR-96375 | 操作日志未归档到操作日志历史表 | 测试,系统测试（系统内） | 设计与实现不符 | 接口、字段或表结构约定不一致，需要契约和 Schema 检查。 |
| G4 接口、契约与数据兼容门控 | SchemaCompatibilityVerifier 数据结构兼容性检查器 | TZXTOSR-95299 | vc_issuer_code允许为空 | 测试,冒烟测试 | 设计类错误 | 接口、字段或表结构约定不一致，需要契约和 Schema 检查。 |
| G5 Agentic Diff Code Review | SemanticCodeReviewVerifier 代码语义审查器 | TZXTOSR-99492 | 补指令转换机报错 | 编码阶段,代码评审 | 实现错误 | 业务逻辑或代码语义与预期不一致，适合代码语义评审发现。 |
| G5 Agentic Diff Code Review | TestDesignReviewVerifier 测试设计完整性审查器 | TZXTOSR-98214 | 公共的导入用例需要补充一下 | 测试设计,测试用例评审 | 测试/测分遗漏 | 设计分支、字段规则或边界条件未覆盖，适合在设计评审中提前发现。 |
| G5 Agentic Diff Code Review | RequirementCoverageVerifier 需求实现覆盖检查器 | TZXTOSR-101220 | 指令查询的指令金额占净值比例比例有偏差 | 编码阶段,代码评审 | 设计与实现不符 | 功能点或业务规则覆盖不足，适合在需求覆盖检查中提前发现。 |
| G5 Agentic Diff Code Review | DesignReviewVerifier 设计方案审查器 | TZXTOSR-97148 | OOR鑫元基金UAT环境临时权限无法回收 | 编码阶段,单元测试（模块内） | 设计遗漏 | 设计分支、字段规则或边界条件未覆盖，适合在设计评审中提前发现。 |
| G5 Agentic Diff Code Review | DocumentationVerifier 文档完整性检查器 | TZXTOSR-94505 | oorder询价结果点击分配未带出质押券券面总额 | 测试,集成测试（跨模块） | 设计遗漏 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G5 Agentic Diff Code Review | GeneralSemanticReviewVerifier 通用语义审查器 | TZXTOSR-95912 | 【鑫元oor】询价结果确认分配为正式指令时，货币中介勾选0时界面报错 | 测试,集成测试（跨模块） | 实现错误 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G6 运行时和系统集成测试门控 | EndToEndTestVerifier 端到端业务测试检查器 | TZXTOSR-95909 | 【算法轮盘】轮盘参数设置-触发信号“延迟”取消勾选后，勾选轮询信号，不显示轮询信号频率 | 测试,集成测试（跨模块） | 实现错误 | 完整业务操作后才能直接观察到异常，适合端到端测试补充验证。 |
| G6 运行时和系统集成测试门控 | IntegrationTestVerifier 跨模块集成测试检查器 | TZXTOSR-100713 | 太平OA审批三方审批失败无法更新 | 测试,集成测试（跨模块） | 实现错误 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G6 运行时和系统集成测试门控 | PerformanceTestVerifier 性能测试检查器 | TZXTOSR-96396 | 日初同步所有基础数据慢，太平资管现场测试环境需要20分钟，希望优化性能 | 编码阶段,单元测试（模块内） | 设计类错误 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G6 运行时和系统集成测试门控 | UnitTestVerifier 单元测试检查器 | TZXTOSR-97514 | 【otrade-债券询报价】新增任务界面，发行人复选框，选择多个发行人，多次打开发行人下拉框，会出现勾选的发行人不展示在顶部 | 测试,集成测试（跨模块） | 实现错误 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G7 Agentic Execution Code Review | CrashReproductionVerifier 崩溃复现检查器 | TZXTOSR-94043 | 【Otrade】指令列表-查询，指令序号粘贴输入带小数点的值，查询后客户端dump | 编码阶段,开发预演 | 实现错误 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G7 Agentic Execution Code Review | StatefulSequenceVerifier 状态与操作序列检查器 | TZXTOSR-94559 | 对O32系统配置梳理，调整，对于各个子系统做隔离，输出《对接O32的周边子系统检查报告》 | 设计,详细设计评审 | 配置/发布错误 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G7 Agentic Execution Code Review | ConcurrencyScenarioVerifier 并发与时序场景检查器 | TZXTOSR-94658 | 实时头寸明细表界面 ，出现索引字段重复并发插入超时,导致查询的数据为空 | 测试,集成测试（跨模块） | 设计类错误 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G7 Agentic Execution Code Review | FaultInjectionVerifier 故障注入检查器 | TZXTOSR-95014 | FIX老转换机网络断开后，部分概率消息丢失，补漏模式下恢复网络后数据无法接收 | 测试,集成测试（跨模块） | 实现错误 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G8 业务不变量与高风险专项门控 | DomainInvariantVerifier 业务不变量检查器 | TZXTOSR-99975 | 【交叉缺陷】【北交所网下申购】网下申购委托下达后，可用显示为负 | 测试,系统测试（系统内） | 实现错误 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G9 交付物、发布与环境门控 | RequirementDocumentVerifier | TZXTOSR-96946 | 增加一个开通系统参数； | 需求,需求评审 | 需求错误/遗漏 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G9 交付物、发布与环境门控 | DeploymentSmokeVerifier 部署冒烟检查器 | TZXTOSR-94408 | 020.069环境升级，svr_ref_memdata服务启动报错，组合测试包出包问题 | 测试,集成测试（跨模块） | 配置/发布错误 | 脚本、补丁包或升级路径存在遗漏，适合加入发布验证清单。 |
| G9 交付物、发布与环境门控 | PackageConsistencyVerifier 发布包一致性检查器 | TZXTOSR-96331 | O32最新组合包中未包含18号ufx小包修改内容 | 测试,集成测试（跨模块） | 配置/发布错误 | 脚本、补丁包或升级路径存在遗漏，适合加入发布验证清单。 |
| G9 交付物、发布与环境门控 | EnvironmentCompatibilityVerifier 目标环境兼容性检查器 | TZXTOSR-95851 | 中债登出现JVM异常崩溃问题 | 编码阶段,单元测试（模块内） | 环境兼容问题 | 稳定性问题需要构造执行场景复现，也可沉淀为专项检查。 |
| G9 交付物、发布与环境门控 | ArtifactManifestVerifier 制品清单完整性检查器 | TZXTOSR-98504 | TF202603204438-1：新增系统参数65050，漏交脚本 | 测试,集成测试（跨模块） | 配置/发布错误 | 脚本、补丁包或升级路径存在遗漏，适合加入发布验证清单。 |
| G5 Agentic Diff Code Review | SemanticCodeReviewVerifier 代码语义审查器 | TZXTOSR-96310 | 多系统中，删除操纵员权限时，删了不该删除的权限 | 编码阶段,单元测试（模块内） | 设计与实现不符 | 业务逻辑或代码语义与预期不一致，适合代码语义评审发现。 |
| G9 交付物、发布与环境门控 | RequirementDocumentVerifier | TZXTOSR-94341 | 批量点击成交需求详设文档中，委托要素缺少指令备注及个人参数说明 | 设计,详细设计评审 | 设计遗漏 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G6 运行时和系统集成测试门控 | EndToEndTestVerifier 端到端业务测试检查器 | TZXTOSR-95385 | 【银行间债券篮子】成交记录匹配上多条指令场景覆盖缺失 | 测试设计,测试用例评审 | 测试/测分遗漏 | 完整业务操作后才能直接观察到异常，适合端到端测试补充验证。 |
| G5 Agentic Diff Code Review | TestDesignReviewVerifier 测试设计完整性审查器 | TZXTOSR-98295 | 三方回购-上交所-首期-配对缺少模糊匹配的场景 | 测试设计,测试方案评审 | 设计遗漏 | 设计分支、字段规则或边界条件未覆盖，适合在设计评审中提前发现。 |
| G5 Agentic Diff Code Review | RequirementCoverageVerifier 需求实现覆盖检查器 | TZXTOSR-99794 | 定时任务的执行时间的年月日应该取机器日期 | 测试,系统测试（系统内） | 设计遗漏 | 功能点或业务规则覆盖不足，适合在需求覆盖检查中提前发现。 |
| G5 Agentic Diff Code Review | DesignReviewVerifier 设计方案审查器 | TZXTOSR-95784 | 应急同步修复OOR_TFUNDINFO不生效 | 编码阶段,单元测试（模块内） | 设计类错误 | 设计分支、字段规则或边界条件未覆盖，适合在设计评审中提前发现。 |
| G0 信息不足/待人工判断 | ManualReviewVerifier 人工复核检查器 | TZXTOSR-96585 | 综融-不支持北交所业务 | 测试设计,测试用例评审 | 需求错误/遗漏 | 样本用于说明该门控下的典型问题表现。 |
| G4 接口、契约与数据兼容门控 | ContractVerifier 接口契约检查器 | TZXTOSR-97697 | T202604074200： 导入下游系统操作员，导入文件中填写操作员编号，导入失败 | 测试,集成测试（跨模块） | 设计类错误 | 接口、字段或表结构约定不一致，需要契约和 Schema 检查。 |